## Slide 1
고객서비스사용신청
웹페이지 개발 프로젝트
Frontend / Backend 개발이 포함된 웹 서비스 구축 샘플 제안서
Sample Deck
배경 · 개요 · 요구사항 · 시스템 구성도 · Use Case · Sequence Diagram · 품질지표 · 조직구성 · 이슈/해결
Digital Channel Project
2026.04
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.

## Slide 2
1. 배경 및 프로젝트 개요
고객서비스 사용 신청을 온라인으로 일원화하기 위한 웹 채널 구축
배경
추진 배경
오프라인/전화 기반 접수로 인해 신청 절차가 길고 고객 이탈이 발생
서비스별 신청 화면과 검증 방식이 달라 사용자 경험 및 운영 기준이 불일치
접수 데이터, 첨부파일, 상태 이력 관리가 분산되어 처리 지연 및 추적 어려움
본인인증·약관동의·알림 발송을 표준화한 공통 웹 플랫폼 필요
개요
프로젝트 범위
프로젝트 목표
고객이 웹에서 서비스 사용을 신청하고, 운영자가 접수·검수·승인까지 처리할 수 있는 통합 신청 채널 구축
개발 범위
프론트엔드: 신청 페이지, 약관/폼 UI, 상태 조회, 관리자 화면
백엔드: 신청 API, 인증/검증, 파일 업로드, 알림, 이력/상태 관리
연계: 본인인증, CRM/접수시스템, 메시지 발송, 로그/모니터링
기대 효과
고객 신청 소요시간 단축
접수 오류 및 누락 감소
운영 생산성 향상과 추적성 확보
Sample Project Deck | 2
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.

## Slide 3
2. 요구사항
기능 요구사항과 비기능 요구사항을 구분하여 정의
기능 요구사항
비기능 요구사항
신청 접수
서비스 선택, 고객정보 입력, 신청서 작성, 첨부파일 업로드
본인인증
휴대폰/공동인증 등 외부 인증수단 연계 및 결과 검증
약관 동의
필수/선택 항목 구분, 버전 관리, 동의 이력 저장
상태 조회
접수/검수/보완요청/완료 상태를 고객이 실시간 조회
운영자 처리
관리자 검색, 검수, 보완 요청, 승인/반려, 이력 조회
성능
주요 화면 로딩 3초 이내, API 평균 응답 1초 이내
가용성
서비스 가용률 99.9% 이상, 장애 감지 및 알림 체계 적용
보안
HTTPS, 입력값 검증, 권한 통제, 개인정보 암호화 및 마스킹
운영성
로그 표준화, 추적 ID, 배포/롤백 자동화, 모니터링 대시보드
확장성
신규 서비스 유형 추가 시 공통 컴포넌트 재사용 가능 구조
Sample Project Deck | 3
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.

## Slide 4
3. 시스템 구성도
웹 프론트엔드와 백엔드, 외부 연계 및 운영 계층을 포함한 논리 아키텍처
사용자 채널
웹 애플리케이션
백엔드 서비스
데이터/운영
외부 연계
고객 브라우저
모바일/PC
Frontend
Landing / 안내
신청 Form UI
약관/동의 화면
상태 조회 화면
관리자 대시보드
Backend
API Gateway
신청 처리 서비스
인증/검증 서비스
파일 업로드 서비스
알림/상태관리 서비스
Data / Ops
신청 DB
이력/상태
로그 / 모니터링
CI/CD / 배포
보안 / 감사
External Interface
본인인증 기관
CRM/접수 시스템
문자·메일 발송
파일 스토리지
Sample Project Deck | 4
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.

## Slide 5
4. Use Case
고객과 운영자 관점에서의 핵심 기능 시나리오
고객
운영자
서비스 신청 시작
본인인증 수행
약관 동의 및 제출
신청 상태 조회
신청 내역 수정/보완
파일 업로드 / 첨부
접수 검수 / 승인 / 반려
알림 발송 / 이력 조회
고객 주요 행위
운영 처리 행위
Sample Project Deck | 5
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.

## Slide 6
5. 서비스 흐름도 (Sequence Diagram)
고객 신청부터 접수 완료 안내까지의 표준 처리 흐름
고객
웹페이지
백엔드
인증기관
CRM/접수
알림
1. 신청 페이지 접속 / 정보 입력
2. 신청 데이터 사전 검증
3. 본인인증 요청
4. 인증 결과 반환
5. 접수 데이터 등록
6. 접수번호 / 상태 반환
7. 완료 알림 발송 요청
8. 완료 화면 표시 / 상태 조회 제공
※ 보완 요청 발생 시 운영자가 CRM 상태를 변경하고, 고객은 웹페이지에서 재제출 수행
Sample Project Deck | 6
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.

## Slide 7
6. 품질지표
개발·테스트·운영 단계에서 관리할 핵심 KPI
핵심 품질 지표
구분
지표
목표값
측정 시점
비고
성능
주요 화면 로딩 시간
3초 이내
성능 테스트 / 운영
P95 기준
API
백엔드 평균 응답시간
1초 이내
통합 테스트 / 운영
핵심 API 기준
안정성
서비스 가용률
99.9% 이상
운영
월 기준
품질
중대 결함
오픈 시점 0건
UAT / Go-Live
Critical / High
개발
자동화 테스트 커버리지
FE 70% / BE 80%
개발 완료 시점
핵심 경로 우선
보안
취약점 조치율
High 이상 100%
보안 점검
오픈 전 완료
운영 모니터링
실시간 응답속도, 에러율, 장애 알림, 사용자 이탈률을 대시보드로 상시 확인
배포 품질 게이트
테스트 통과, 보안점검 완료, 롤백 시나리오 확보 후 운영 반영
Sample Project Deck | 7
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.

## Slide 8
7. 조직구성
PM 중심으로 FE/BE/QA/Infra가 협업하는 프로젝트 운영 체계
Project Manager / PMO
기획 / UX
요구사항 정의
화면 설계
사용자 여정
Frontend
웹 화면 개발
폼/상태 UI
접근성/반응형
Backend
API / 비즈니스 로직
연계 / 파일처리
DB / 상태 관리
QA / 보안
통합/UAT
품질 관리
보안 점검
Infra / DevOps
CI/CD
모니터링
배포 / 롤백
의사결정 원칙: 요구사항 승인 → 설계 리뷰 → 개발 완료 → 통합 테스트 → 보안/운영 점검 → 오픈 승인
Sample Project Deck | 8
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.

## Slide 9
8. 주요 이슈 및 해결 과정
프로젝트 수행 중 예상되는 리스크와 대응 방안
이슈 1. 요구사항 변경
서비스별 입력항목과 약관 정책 차이
공통 컴포넌트 + 옵션 정책 분리 설계
이슈 2. 인증 지연
외부 본인인증 응답속도 편차
타임아웃·재시도·대체 안내 UX 적용
이슈 3. FE/BE 검증 중복
프론트와 백엔드 규칙 불일치 위험
검증 규칙 표준화 및 공통 스펙 관리
이슈 4. 운영 반영 리스크
오픈 후 장애 시 고객 영향 우려
배포 게이트 + 롤백 시나리오 사전 점검
실행 계획
1
정책 확정
요구사항·약관·검증 룰을 상세화하고 변경관리 기준 수립
2
기술 검증
본인인증/파일/알림 연계에 대한 사전 인터페이스 테스트 진행
3
품질 확보
테스트 자동화·결함관리·보안점검을 품질 게이트에 반영
4
안정적 오픈
시범 운영 → 점진 반영 → 운영 모니터링으로 리스크 최소화
Sample Project Deck | 9
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.

## Slide 10
9. 기대 효과
표준화된 신청 채널 구축을 통해 고객 경험과 운영 효율을 동시에 개선
고객 관점
신청 절차 간소화
진행 상태 실시간 확인
오류 없는 입력 경험
운영 관점
접수/검수 프로세스 표준화
누락/중복 업무 감소
처리 이력 추적성 확보
기술 관점
재사용 가능한 FE/BE 구조
연계/배포/모니터링 체계화
향후 서비스 확장 기반 마련
본 샘플은 실제 프로젝트 제안서/착수보고 자료의 기본 골격으로 바로 재사용할 수 있습니다.
Sample Project Deck | 10
Notes: [Sources] - 외부 자료 인용 없음. 본 문서는 요청사항을 기반으로 작성한 샘플입니다.